- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН»

- СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

# Р Е Ш Е Н И Е

| ___ ___ 2024 г. | № | п. Матвеев Курган |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана развития Матвеево-Курганского района по дорожному хозяйству на 2024-2026 гг.

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

РЕШИЛО:

- Утвердить План развития Матвеево-Курганского района по дорожному хозяйству на 2024-2026 гг., согласно приложениям.

- Контроль за исполнением решения возложить на Лебедева Н.В. - председателю комиссии по строительству, благоустройству, транспорту, связи, коммунальному хозяйству и торговле Собрания депутатов Матвеево - Курганского района и Цыбулько А.И. – заместителя главы Администрации Матвеево-Курганского района по вопросам экономико-инвестиционной политики, территориального развития, ЖКХ, транспорта и связи.

| Председатель Собрания депутатов – глава Матвеево-Курганского района | Н.Н. Анцев |
| --- | --- |

|  | - Приложение №1 - к решению - Собрания депутатов - Матвеево-Курганского района - от __.03.2024 № ____ |
| --- | --- |

План работ по ямочному ремонту на 2024-2026 гг.

| Сельское поселение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого по сельскому поселению за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем, м2 |  |  |  |
| Алексеевское | 800 | 900 | 1000 | 2 700 |
| Анастасиевское | 800 | 900 | 1000 | 2 700 |
| Большекирсановское | 800 | 900 | 1000 | 2 700 |
| Екатериновское | 800 | 900 | 1000 | 2 700 |
| Малокирсановское | 800 | 900 | 1000 | 2 700 |
| Матвеево-Курганское | 4 400 | 5 400 | 6 500 | 16 300 |
| Новониколаевское | 800 | 900 | 1000 | 2 700 |
| Ряженское | 800 | 900 | 1000 | 2 700 |
| ИТОГО | 10 000 | 11 700 | 13 500 | 35 200 |

|  | - Приложение №2 - к решению - Собрания депутатов - Матвеево-Курганского района - от __.03.2024 № ____ |
| --- | --- |

План работ по ремонту тротуаров на 2024-2026 гг.

| Сельское поселение | Населенный пункт | Тротуар | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого по сельскому поселению за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |
| Алексеевское | Тротуары не требуют ремонта* |  | - | - | - | 0 |
| Анастасиевское | с.Анастасиевка | ул.Октябрьская | 200 | 250 | 250 | 700 |
| Большекирсановское | Тротуары не требуют ремонта* |  | - | - | - | 0 |
| Екатериновское | с.Екатериновка | ул Ленина |  | 350 |  | 350 |
| Малокирсановское | с.Малокирсановка | ул.Кутахова | 230 | 230 |  | 557 |
|  |  | ул.Пролетарская | 97 |  |  |  |
| Матвеево-Курганское | п.Матвеев Курган | ул.Гайдара | 20 |  |  | 2 090 |
|  |  | ул.Пугачева | 600 |  |  |  |
|  |  | ул.40 лет Октября | 70 |  |  |  |
|  |  | пер.Ворошиловский | 280 |  |  |  |
|  |  | пер.Буденновский |  |  | 280 |  |
|  | х.Староротовка | пр-кт. Дружбы | 840 |  |  |  |
| Новониколаевское | п.Ленинский | ул.Центральная |  | 327 | 327 | 654 |
| Ряженское | Тротуары отсутствуют* |  | - | - | - | 0 |
| ИТОГО |  |  | 2 337 | 1 157 | 857 | 4 351 |

* тротуары, числящиеся в муниципальной собственности района

|  | - Приложение №3 - к решению - Собрания депутатов - Матвеево-Курганского района - от __.03.2024 № ____ |
| --- | --- |

- План работ по отсыпке автомобильных грунтовых дорог на 2024-2026 гг.

| Сельское поселение | Населенный пункт | Автомобильная дорога | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого по сельскому поселению за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |
| Алексеевское | п.Гвардейский | ул.Новая | 300 |  |  | 5 100 |
|  | с.Алексеевка | ул.Молодежная |  | 800 |  |  |
|  |  | ул.Миусская |  | 600 |  |  |
|  | х.Демидовка | ул.Огородная | 350 |  |  |  |
|  | п.Надежда | ул.Молодежная | 100 |  |  |  |
|  |  | ул.Октябрьская |  | 200 |  |  |
|  | п.Подлесный | ул.1-я Садовая |  |  | 400 |  |
|  |  | пер. Миусский |  | 150 |  |  |
|  |  | пер. Кувшинный |  | 150 |  |  |
|  |  | пер. Речной |  |  | 150 |  |
|  |  | пер. Бригадный |  |  | 100 |  |
|  |  | ул.Северная |  |  | 300 |  |
|  | с. Александровка | ул. Калинина |  | 1000 |  |  |
|  | с.Шапошниково | ул. Примиусская |  |  | 500 |  |
| Анастасиевское | с.Анастасиевка | ул.Пролетарская | 1000 |  |  | 3 650 |
|  |  | пер.Газетный | 150 |  |  |  |
|  | с.Марфинка | пер.Школьный | 200 |  |  |  |
|  |  | пер.Степной |  | 500 |  |  |
|  |  | ул.Чкалова |  |  | 600 |  |
|  |  | ул. Прохладная |  |  | 500 |  |
|  |  | ул. Буденного |  | 700 |  |  |
| Большекирсановское | х.Большая Кирсановка | ул.Степная | 500 |  |  | 2 945 |
|  |  | ул.Хайло | 100 |  |  |  |
|  |  | пер. Мало-Садовый |  | 300 |  |  |
|  | с.Кульбаково | ул.Мира | 270 |  |  |  |
|  |  | пер. Ясиновский |  | 230 |  |  |
|  | х.Петрополье | пер. Гвардейский | 410 |  |  |  |
|  |  | от а/д с.Кульбаково -х. Петрополье далее в восточном направлении до границы х.Подгорный |  | 585 |  |  |
|  |  | ул.Миусская |  |  | 550 |  |
| Екатериновское | х. Деркачева | подъездная дорога к с. Григорьевка | 500 |  |  | 4 149 |
|  |  | ул. Солнечная |  | 500 | 500 |  |
|  | с.Григорьевка | ул. Кирова | 500 |  |  |  |
|  |  | пер. Северный | 100 |  |  |  |
|  | х.Выселки | ул. Полевая | 100 |  |  |  |
|  |  | от а/д "с.Григорьевка – х.Деркачева" далее в северном направлении до границы х.Выселки |  |  | 652 |  |
|  | х.Малоекатериновка | пер.Ягодный |  | 187 | 345 |  |
|  | х. Харьковский | ул.Речная |  |  | 765 |  |
| Малокирсановское | с.Латоново | пер. № 1 | 190 |  |  | 2 876 |
|  |  | ул.Почтовая | 270 |  |  |  |
|  |  | ул. Ленина |  | 400 |  |  |
|  | с.Малокирсановка | пер.Октябрьский | 100 |  |  |  |
|  |  | ул. Первых Поселенцев |  | 763 |  |  |
|  | х. Красная Горка | ул.Школьная |  | 240 |  |  |
|  | х.Трудопономаревка | ул.Степная |  |  | 913 |  |
| Матвеево-Курганское | п.Матвеев Курган | ул.Придорожная | 1000 |  |  | 8 400 |
|  |  | ул.Водопроводная | 367 |  |  |  |
|  |  | ул.Сосновая | 300 |  |  |  |
|  |  | ул.Виноградная | 300 |  |  |  |
|  |  | ул.1 Мая | 310 |  |  |  |
|  |  | пер. Солнечный | 180 |  |  |  |
|  |  | пер. Ново-Северный | 240 |  |  |  |
|  |  | ул. Октябрьская |  | 190 |  |  |
|  |  | ул. Гвардейская |  | 425 |  |  |
|  |  | ул. Фестивальная |  | 200 |  |  |
|  |  | ул.Космическая |  |  | 200 |  |
|  |  | ул. Коминтерна |  |  | 275 |  |
|  |  | ул.Энгельса |  |  | 200 |  |
|  |  | ул.Некрасова |  |  | 100 |  |
|  |  | ул. Строительная |  | 410 |  |  |
|  |  | ул.Маркса |  | 200 |  |  |
|  |  | пер.Лесной |  | 370 |  |  |
|  |  | пер.Пришкольный |  |  | 100 |  |
|  |  | ул. 8 марта |  |  | 217 |  |
|  |  | ул.Шолохова |  |  | 360 |  |
|  |  | ул. Юго-Восточная |  | 176 |  |  |
|  |  | ул.Западная | 340 |  |  |  |
|  |  | пер.Пролетарский | 160 |  |  |  |
|  | п.Сухореченский | ул.Центральная | 100 |  |  |  |
|  | х. Колесниково | ул. Молодежная |  | 230 |  |  |
|  | х.Староротовка | ул.Строительная |  | 500 |  |  |
|  | х.Дараганов | пер.Пришкольный | 300 |  |  |  |
|  | с.Новоандриановка | ул.Школьная | 650 |  |  |  |
| Новониколаевское | с.Авило-Успенка | ул.Колхозная | 460 |  |  | 2 710 |
|  |  | от ул. Победы до ул.Новая | 430 |  |  |  |
|  |  | ул. Новая |  | 480 |  |  |
|  | п.Ленинский | ул.Заречная | 500 |  |  |  |
|  | с. Новониколаевка | ул.40 лет Победы |  |  | 840 |  |
| Ряженское | с.Ряженое | пер.Примиусский |  | 350 |  | 6 850 |
|  |  | ул. Кирова |  |  | 1400 |  |
|  |  | ул. Победы |  |  | 400 |  |
|  |  | ул. Куйбышева | 700 |  |  |  |
|  |  | ул.Кооперативная |  | 400 |  |  |
|  |  | ул. Горького |  |  | 700 |  |
|  |  | ул.Садовая |  |  | 300 |  |
|  | с.Каменно-Андрианово | ул.Верхняя | 1000 |  |  |  |
|  |  | пер.Тихий |  | 200 |  |  |
|  | с.Рясное | ул.Гагарина |  | 300 |  |  |
|  |  | ул. Железнодорожная |  |  | 800 |  |
|  | х.Денисовка | ул.Центральная | 300 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 12 777 | 11 736 | 12 167 | 36 680 |