П р о е к т

Собрание депутатов Матвеево-Курганского района

Ростовской области

РЕШЕНИЕ

____  ____ 2014года                  № ____                                  п. Матвеев Курган

О внесении изменения в решение Собрания

депутатов Матвеево-Курганского

района от 06.12.2013 №248 «Об утверждении

Программы социально-экономического развития

Матвеево-Курганского    района  на 2014 - 2016 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования  отдельных программных мероприятий

Собрание депутатов Матвеево-Курганского района  РЕШИЛО:

1.Приложение к решению Собрания депутатов Матвеево-Курганского района  от 15.03.2012 №73 « Об утверждении   Программы социально-экономического развития Матвеево-Курганского района  на 2011-2013 годы» изложить в редакции, согласно  приложению к настоящему решению.

# 2. Приложение к Программе, утвержденной решением Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от 06.12.2013 № 248 изложить в редакции, согласно  приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родник».

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по  образованию, культуре, социальной защите населения  Грунтовскую И.В.

Глава

Матвеево-Курганского  района                                                      А.А.Рудковский

Проект вносит

отдел социально-экономического

развития, торговли и бытового обслуживания

|  | Приложение к решению Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от 06.12.2013 № 248 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА НА 2014–2016  ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА НА 2014–2016 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на 2014–2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Решение Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от 30 ноября 2012 года № 195 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Матвеево-Курганского района |
| Разработчик Программы | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Матвеево-Курганского района |
| Цели Программы | Повышение качества жизни населения Матвеево-Курганского района Повышение конкурентоспособности экономики Матвеево-Курганского района |
| Сроки реализации Программы | 2014–2016 годы |
| Основные исполнители Программы | Органы местного самоуправления Матвеево-Курганского района Исполнители программных мероприятий |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 3 326 574,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 505 986,7 тыс. рублей; местный бюджет – 30 587,8 тыс.рублей; внебюджетные источники – 2 790 000 тыс. рублей. Объем прогнозируемого финансирования подлежит корректировке |

.

|  | Приложение к Программе, утвержденной решением Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от № |
| --- | --- |

# Мероприятия Программы социально-экономического развития
Матвеево-Курганского района на 2014–2016 годы

| № п/п | Наименование проекта | Всего финансовых средств, тыс. рублей | В том числе по источникам финансирования, млн. рублей | Срок реализации, годы | Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта (этапа реализации инвестиционного проекта) | Число рабочих мест (человек) | Ответственный орган местного самоуправления/инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | всего | в том числе новых |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАЗДЕЛ I СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА НА 2014–2016 ГОДЫ |
| 1. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РАЗДЕЛ II МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
|  |  | Подраздел I. Промышленность |
| 1.1 | Строительство комплекса по переработке нефти и нестандартных темных нефтепродуктов мощностью 115тыс. тонн/год |  |  |  |  |  | 2015-2016 | Ввод в эксплуатацию комплекса по переработке нефти и нестандартных темных нефтепродуктов | 200 | 200 | Администрация Матвеево-Курганского района / ООО «Успенский перерабатывающий комплекс» |
|  | Всего | 1040000,0 |  |  |  | 1040000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 394000,0 |  |  |  | 394000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 646000,0 |  |  |  | 646000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел II. Сельское хозяйство и пищевая промышленность |
| 2.1. | Строительство 1 очереди тепличного комплекса на площади 10 га ООО «Аркоюг ТК «Азовский» |  |  |  |  |  | 2015-2017 | Мощность предприятия (первая очередь) составит 7 тыс. тонн овощей в год |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района / ООО «Аркоюг ТК «Азовский» |
|  | Всего | 940000,0 |  |  |  | 940000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 490000,0 |  |  |  | 490000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 450000,0 |  |  |  | 450000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел III. Транспорт |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги «п. Матвеев Курган-с. Малокирсановка с.Екатериновка – с. Новониколаевка» до разъезда Закадычное Матвеево-Курганского района |  |  |  |  |  | 2015 | Оптимизация сети автомобильных дорог |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |
|  | Всего | 23329,8 |  | 22000,0 | 1329,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 23329,8 |  | 22000,0 | 1329,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство автомобильной дороги от границы с.Кульбаково до границы х.Петрополье с мостом через р. Миус Матвеево – Курганского района Ростовской области |  |  |  |  |  | 2014 | Оптимизация сети автомобильных дорог |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |
|  | Всего | 42904,6 |  | 40459,1 | 2445,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 42904,6 |  | 40459,1 | 2445,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт автодороги по улицам Донецкая, Таганрогская в п. Матвеев Курган (на участке ул. Таганрогская) |  |  |  |  |  | 2014 | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |
|  | Всего | 20438,0 |  | 19273,0 | 1165,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 20438,0 |  | 19273,0 | 1165,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт автодороги по улицам 40 лет Пионерии, пер. Спортивный, ул. Советская в п. Матвеев Курган |  |  |  |  |  | 2014 | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района, администрации сельских поселений |
|  | Всего | 18578,1 |  | 17519,1 | 1059,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 18578,1 |  | 17519,1 | 1059,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги «п. Матвеев Курган-с. Малокирсановка с.Екатериновка – с. Новониколаевка» до разъезда Закадычное Матвеево-Курганского района |  |  |  |  |  | 2014 | Развитие сети дорог общего пользования |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |
|  | Всего | 1400,0 |  | 1320,2 | 79,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 1400,0 |  | 1320,2 | 79,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  | 2016 | Развитие сети дорог общего пользования |  |  |  |
|  | Всего | 23329,8 |  | 22000,0 | 1329,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 23329,8 |  | 22000,0 | 1329,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел IV. Строительный комплекс |
| 4.1. | Проект жилой застройки Микрорайон «Парковый» в п. Матвеев Курган площадью 25 га. |  |  |  |  |  | 2014-2016 | При реализации проекта запланировано построить в 2014 –2016 годах 24000 кв.метров жилья |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района/ ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация» ООО «Эрфолг Калитва» |
|  | Всего | 420000,0 |  |  |  | 420000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 140000,0 |  |  |  | 140000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 140000,0 |  |  |  | 140000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 140000,0 |  |  |  | 140000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел V. Социальная сфера |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство детского сада на 280 мест в п.Матвеев Курган |  |  |  |  |  | 2013-2014 | Обеспечение местами детей в дошкольных учреждениях | 107 | 107 | Администрация Матвеево-Курганского района/ Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |
|  | Всего | 108736,7 |  | 102538,7 | 6198,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 108736,7 |  | 102538,7 | 6198,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Приобретение детского сада на 80 мест в п.Крынка |  |  |  |  |  | 2014 | Обеспечение местами детей в дошкольных учреждениях | 30 | 30 | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |
|  | Всего | 63000,0 |  | 59409,0 | 3591,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 63000,0 |  | 59409,0 | 3591,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Капитальный ремонт Матвеево-КурганскойСОШ №2 |  |  |  |  |  | 2014-2015 | Укрепление материально-технической базы |  |  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 13991,6 |  | 13194,1 | 797,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Капитальный ремонт мемориала воина ВОВ по адресу: Матвеево-Курганский район, с.Новониколаевка, ул.Ленина |  |  |  |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Новониколаевского сельского поселения |
|  | Всего | 433,5 |  | 408,8 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 433,5 |  | 408,8 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Капитальный ремонт памятника воинам ВОВ по адресу: Матвеево-Курганский район, с.Авило-Успенка |  |  |  |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Новониколаевского сельского поселения |
|  | Всего | 363,0 |  | 342,3 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 363,0 |  | 342,6 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Капитальный ремонт памятника воинам ВОВ с.Новоандриановка, ул. 50 лет Победы д.50 |  |  |  |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |
|  | Всего | 600,3 |  | 563,0 | 37,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 600,3 |  | 563,0 | 37,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Капитальный ремонт мемориала воина ВОВ с.Марьевка, 40 метров на запад от пер.Первомайский |  |  |  |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |
|  | Всего | 481,8 |  | 429,1 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 481,8 |  | 429,1 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Капитальный ремонт памятника «Якорь», п.Матвеев-Курган, 4,2 км. на запад |  |  |  |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |
|  | Всего | 1453,4 |  | 1370,6 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 1453,4 |  | 1370,6 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Капитальный ремонт памятника БТР-70, п.Матвеев-Курган, ул.Агрономическая, парк Победы |  |  |  |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |
|  | Всего | 447,6 |  | 422,1 | 25,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 447,6 |  | 422,1 | 25,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Капитальный ремонт мемориала «Солдат» п.Матвеев Курган, 50 м на юго-восток от ул. 1-я Пятилетка, 107 |  |  |  |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |
|  | Всего | 2427,0 |  | 2288,7 | 138,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 2427,0 |  | 2288,7 | 138,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в п.Матвеев Курган |  |  |  |  |  | 2015-2016 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры | 12 | 12 | Администрация Матвеево-Курганского района/ отдел культуры Администрации Матвеево-Курганского района |
|  | Всего | 118000,0 |  | 111274,0 | 6726,0 |  |  |  | 12 | 12 |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 58000,0 |  | 54694,0 | 3306,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 60000,0 |  | 56580,0 | 3420,0 |  |  |  | 12 | 12 |  |
| 5.12. | Строительство модульной амбулатории с.Малокирсановка |  |  |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 8570,5 |  | 8079,5 | 491,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ Матвеево-Курганской СОШ №3 |  |  |  |  |  | 2014 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры |  |  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 1887,6 |  | 1887,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14. | Строительство открытого плоскостного спортивного сооружения (площадки) на территории МБОУ Матвеево-Курганская СОШ №1 |  |  |  |  |  | 2014 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры |  |  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел VI. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 6.1 | Строительство буровых на воду скважин на территории Сухореченского водозабора Матвеево-Курганского района |  |  |  |  |  | 2014-2015 | Обеспечение стабильного питьевого водоснабжения потребителей |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 7549,7 |  | 7119,4 | 430,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел VII. Оказание услуг населению |
| 7.1 | Строительство объектов пригранично-таможенной зоны придорожного сервисного обслуживания в непосредственной близости к МАПП «Матвеев Курган» |  |  |  |  |  | 2014-2015 | Улучшение сервисного обслуживания пригранично-таможенной зоны | 70 | 70 | Администрация Матвеево-Курганского района / ООО «Матвеево-Курганский логистический терминал» |
|  | Всего | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 30000,0 |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |