# СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

## Ростовской области

# Р Е Ш Е Н И Е

| 19 июня 2015 г. | № 19 | п. Матвеев Курган |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на 2014-2016 годы

Заслушав отчет Администрации района о ходе выполнения решения Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от 06.12.2013 № 248 « Об утверждении Программы социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на 2014-2016 годы», руководствуясь статьей 25  Устава муниципального образования «Матвеево-Курганский район», Собрание депутатов Матвеево-Курганского района

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году Программы социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на 2014-2016 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением  решения возложить на Бухтиярову Г.В. председателя постоянной комиссии по  образованию, культуре, социальной защите населения Собрания депутатов Матвеево-Курганского района.

| Председатель Собрания депутатов – глава Матвеево-Курганского района | Н.Н. Цыбулько |
| --- | --- |

|  | - Приложение - к решению - Собрания депутатов - Матвеево-Курганского района - от 19.06.2015 № 19 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2014 году Программы социально-экономического 
развития Матвеево-Курганского района 2014–2016 годы

В 2014 году за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета  и внебюджетных источников подлежали к завершению 18 мероприятий Программы социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на 2014-2016 годы (далее – Программа). В 2014 году завершена реализация 16 мероприятий Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении 1 
к настоящему отчету.

Плановый объем финансирования программных мероприятий в 2014 году за счет всех источников финансирования составил 435 496,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 65 393,9 тыс.рублей, областного бюджета – 213 336,6 тыс.рублей, местного бюджета -  16 766,4 тыс.рублей, внебюджетных источников – 140 000,0 тыс.рублей.

Фактический объем финансирования  программных мероприятий в 2014 году составил 431445,8 тыс. рублей. Проекты Программы профинансированы на 99,1 процента.

Недофинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджета обусловлено  переносом срока выполнения работ на 2015 год, экономией средств в результате торгов.

По подразделу «Транспорт» в 2014 году реализовывалось 4 проекта, из них выполнены 3 проекта.

Завершен капитальный ремонт автодорог по улицам Донецкая, Таганрогская, 40 лет Пионерии, Советская, переулку Спортивный в поселке Матвеев Курган.

Разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги «п.Матвеев Курган –с.Малокирсановка-с.Екатериновка-с.Новониколаевка» до разъезда Закадычное Матвеево-Курганского района.

Из-за недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств продолжение строительства   автомобильной дороги от границы с.Кульбаково до границы х.Петрополье с мостом через р.Миус  перенесено на 2015 год.

По подразделу «Строительный комплекс» реализовывался проект жилой застройки микрорайона «Парковый», построено  четыре  двухквартирных и   один четырехквартирный  дом. Также введены в эксплуатацию  4 многоквартирных дома по ул.Фрунзе в п.Матвеев Курган.

По подразделу «Социальная сфера» реализовывалось 
13 проектов. Выполнены 11 проектов из 12, запланированных к завершению.

Для обеспечения доступности дошкольного образования, расширения сети дошкольных образовательных организаций, ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет завершены работы по строительству 2 детских садов в п. Матвеев Курган и п.Крынка.

Для улучшения качества медицинской помощи, обеспечения  необходимыми условиями осуществления профессиональной деятельности медицинских работников реализован проект по строительству модульной амбулатории в с.Малокирсановка.

В целях улучшения условий предоставления образовательных услуг продолжался капитальный ремонт Матвеево-Курганской школы №2.

К 70-летию  Победы  произведен капитальный ремонт 7 мемориалов воинской славы- мемориала «Солдат», памятника «БТР», памятника «Якорь» в п.Матвеев Курган, памятника воинам ВОВ в Новоандриановка, мемориала воинам ВОВ в с.Марьевка, с.Новониколаевка, с Авило-Успенка.

В целях создания условий для   привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом завершено строительство многофункциональной спортивной площадки на территории Матвеево-Курганской школы № 3.

В связи с недобросовестным выполнением подрядчиком работ  не завершено строительство многофункциональной спортивной площадки на территории Матвеево-Курганской школы №1.

По подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2014 году в целях обеспечения стабильным питьевым водоснабжением потребителей района реализован  проект по строительству буровых на воду скважин на территории Сухореченского водозабора.

В процессе реализации Программы в 2014 году было создано 131 новое рабочее место.

В целом социально-экономическое развитие Матвеево-Курганского района  по состоянию на 1 января 2015 года определялось следующими тенденциями: оборот организаций  составил – 5 324 287,0 тыс.рублей, совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий составил – 
1 382 236,0 тыс. рублей, продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств –  5 341,2тыс. рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 17 926,8 рублей,  уровень безработицы – 1,1 процента, объем инвестиций за счет всех источников финансирования – 889 303 тыс. рублей.

Показатели реализации Программы указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год (прогноз) | 2014 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий | млн. рублей | 752,1 | 1382,2 |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. рублей | 4716,8 | 4795,9 |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 2635,0 | 2693,7 |
| В процентах к 2013 году | процент | 105 | 109,8 |
| Объем инвестиций частной формы собственности в расчете на одного человека (за исключением бюджетных средств) | тыс. рублей | 14,9 | 16,1 |
| В процентах к 2013 году | процент | 105 | 108 |
| Число вновь созданных рабочих мест | единиц | 85 | 131 |
| Число малых предприятий | единиц | 257 | 233 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 16677,3 | 17 926,8 |
| В процентах к 2013 году | процент | 111,2 | 115,1 |
| Уровень регистрируемой безработицы | процент | 1,1 | 1,1 |

|  | - Приложение - к отчету о реализации в 2014 году - Программы социально-экономического - развития Матвеево-Курганского района - на 2014 -2016 годы |
| --- | --- |

- Перечень мероприятий Программы социально-экономического развития
Матвеево-Курганского района за 2014 год

| № п/п | Наименование проекта | Всего финансовых средств, тыс. рублей | В том числе по источникам финансирования, млн. рублей |  |  |  | Срок реализации, годы | Результаты реализации инвестиционного проекта (этапа реализации инвестиционного проекта) | Число рабочих мест (человек) |  | Ответственный орган местного самоуправления/инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | всего | в том числе новых |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 431445,8 | 60553,3 | 212988,4 |  | 17904,1 |  | 140000,0 |  |  | 131 | 131 |  |  |
|  |  | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего |  | 83320,7 |  | 78571,4 |  | 4749,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги от границы с.Кульбаково до границы х.Петрополье с мостом через р. Миус Матвеево – Курганского района Ростовской области |  | 42904,6 |  | 40459,1 |  | 2445,5 |  |  | 2014-2015 | Оптимизация сети автомобильных дорог |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт автодороги по улицам Донецкая, Таганрогская в п. Матвеев Курган (на участке ул. Таганрогская) |  | 20438,0 |  | 19273,0 |  | 1165,0 |  |  | 2014 | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт автодороги по улицам 40 лет Пионерии, пер. Спортивный, ул. Советская в п. Матвеев Курган |  | 18578,1 |  | 17519,1 |  | 1059,0 |  |  | 2014 | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги «п. Матвеев Курган-с. Малокирсановка с.Екатериновка – с. Новониколаевка» до разъезда Закадычное Матвеево-Курганского района |  | 1400,0 |  | 1320,2 |  | 79,8 |  |  | 2014 | Развитие сети дорог общего пользования |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района |  |
|  |  | Строительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего |  | 140000,0 |  |  |  |  | 140000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект жилой застройки Микрорайон «Парковый» в п. Матвеев Курган площадью 25 га. |  | 140000,0 |  |  |  |  | 140000,0 |  | 2014 | Построено 4794,9 кв.метров жилья |  |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района/ ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация» ООО «Эрфолг Калитва» |
|  |  | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  | 200575,4 | 60553,3 | 127297,6 |  | 12724,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство детского сада на 280 мест в п.Матвеев Курган |  | 104685,6 | 58721,8 | 38628,1 |  | 7335,7 |  |  | 2013-2014 | Обеспечение местами детей в дошкольных учреждениях | 107 | 107 | Администрация Матвеево-Курганского района/ Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |  |
| 3.2 | Приобретение детского сада на 80 мест в п.Крынка |  | 63000,0 |  | 59409,0 |  | 3591,0 |  |  | 2014 | Обеспечение местами детей в дошкольных учреждениях | 24 | 24 | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт Матвеево-КурганскойСОШ №2 |  | 13991,6 |  | 13194,1 |  | 797,5 |  |  | 2014-2015 | Укрепление материально-технической базы |  |  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт мемориала воина ВОВ по адресу: Матвеево-Курганский район, с.Новониколаевка, ул.Ленина |  | 433,5 |  | 408,8 |  | 24,7 |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Новониколаевского сельского поселения |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт памятника воинам ВОВ по адресу: Матвеево-Курганский район, с.Авило-Успенка |  | 363,0 |  | 342,3 |  | 20,7 |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Новониколаевского сельского поселения |  |
| 3.6 | Капитальный ремонт памятника воинам ВОВ с.Новоандриановка, ул. 50 лет Победы д.50 |  | 600,3 |  | 563,0 |  | 37,3 |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт мемориала воина ВОВ с.Марьевка, 40 метров на запад от пер.Первомайский |  | 481,8 |  | 429,1 |  | 52,7 |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |  |
| 3.8 | Капитальный ремонт памятника «Якорь», п.Матвеев-Курган, 4,2 км. на запад |  | 1453,4 |  | 1370,6 |  | 82,8 |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |  |
| 3.9 | Капитальный ремонт памятника БТР-70, п.Матвеев-Курган, ул.Агрономическая, парк Победы |  | 447,6 |  | 422,1 |  | 25,5 |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |  |
| 3.10 | Капитальный ремонт мемориала «Солдат» п.Матвеев Курган, 50 м на юго-восток от ул. 1-я Пятилетка, 107 |  | 2427,0 |  | 2288,7 |  | 138,3 |  |  | 2014 | сохранение объектов культурного наследия |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |  |
| 3.11 | Строительство модульной амбулатории с.Малокирсановка |  | 8570,5 |  | 8079,5 |  | 491,0 |  |  | 2014 | Укрепление материально-технической базы |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района/ МБУЗ «ЦРБ Матвеево-Курганского района» |  |
| 3.12 | Приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ Матвеево-Курганской СОШ №3 |  | 1887,6 |  | 1887,6 |  |  |  |  | 2014 | увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры |  |  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |  |
| 3.13 | Строительство открытого плоскостного спортивного сооружения (площадки) на территории МБОУ Матвеево-Курганская СОШ №1 |  | 2233,5 | 1831,5 | 274,7 |  | 127,3 |  |  | 2014 | увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры |  |  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |  |
|  |  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  | 7549,7 |  | 7119,4 | 430,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство буровых на воду скважин на территории Сухореченского водозабора Матвеево-Курганского района |  | 7549,7 |  | 7119,4 | 430,3 |  |  |  | 2014 | Обеспечение стабильного питьевого водоснабжения потребителей |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |  |